








C O P I A   
[image: image1.png]




 







COMUNE DI CAGNO’

Provincia di Trento
VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 35/2016
della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione perizia di variante “REalizzazione centrale idroelettrica torrente Pescara”. Affido lavori in economia. Cig. n Z5E19FC0AB
	L’anno DUEMILASEDICI addì 19 del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

DAPIAZ IVAN                   SINDACO

FACINELLI GIUSI

NEGHERBON FRANCESCA
PEDRI DAVIDE
Assenti i Signori:  ///
Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DALPIAZ IVAN, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

	 REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART.79. DPReg 01.02.05, n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
 24 maggio 2016
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  10 giorni consecutivi.

    IL SEGRETARIO COMUNALE
       f.to COVI dott. Luciano



Deliberazione della Giunta comunale n. 35  dd  19 maggio 2016
OGGETTO: Approvazione perizia di variante “REalizzazione centrale idroelettrica torrente Pescara”. Affido lavori in economia. Cig. n Z5E19FC0AB
LA GIUNTA COMUNALE

Viste le deliberazioni consiliari n. 11/2011 del Comune di Cagnò e n. 18/2011 del Comune di Livo, con le quali è stato approvato l’accordo di programma per l’effettuazione delle pratiche necessarie per la  realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Pescara, che prevede la seguente ripartizione degli utili e delle spese: 40% per il Comune di Livo e 60% per il Comune di Cagnò;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 363 dd. 02.03.2012, veniva riconosciuto l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera;

Visto il progetto definitivo dell’opera nell’importo complessivo di euro 1.752,564, successivamente ridotto in seguito a quanto richiesto dai competenti organi provinciali nell’importo complessivo del progetto esecutivo di euro 1.100.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 908 dd. 17.05.2013, con la quale si esprimevano le conclusioni finali del processo di Valutazione Impatto Ambientale sostanzialmente favorevoli con alcune prescrizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cagnò n. 12 dd. 18.06.2013 relativa all’ Approvazione in linea tecnica progetto definitivo Realizzazione centrale idroelettrica sul torrente Pescara;

Vista la deliberazione giuntale n. 28/2013, con la quale veniva incaricato lo studio S.W.S. della progettazione esecutiva dell’impianto idroelettrico; 

Vista la determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche (APRIE) n. 85 dd. 16.04.2014, con la quale veniva rilasciata ai Comuni di Cagnò e di Livo la concessione di derivazione d’acqua per la portata di 262,00 l/s medi e 530,00 l/s massimi sul torrente Pescara ad uso idroelettrico, per produrre sul salto di 38,86 m la potenza nominale di 99,82 kW, in seguito ad una domanda presentata in data 19.04.2011;

Vista la convenzione per costruzione e  gestione della centrale idroelettrica stipulata con il Comune di Livo, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Cagnò n. 08 dd. 27.05.2014 e con deliberazione del Commissario del Comune di Livo (nominato con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale n. S110/14/204795/8.4.3/245-10 dd. 11.04.2014) n. 11 dd. 11.06.2014;

Vista la deliberazione giuntale n. 43/2014 del Comune di Cagnò e la deliberazione consiliare n. 05 dd. 10.03.2014  del Comune di Livo, con le quali veniva approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed esecutiva e venivano inoltre stabilite le modalità di appalto dei lavori con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 33 della l.p. 26/93;

Preso atto che in seguito allo svolgimento in data 11.07.2014 della procedura negoziata con le modalità previste dall’art 33 della l.p. 26/93, previo invito esteso a n. 12 ditte, i lavori sono stati appaltati alla ditta B.M. Elettronica S.p.a. di Cimego (TN) per l’importo complessivo di euro 733.403,14 in seguito del ribasso sul prezzo a base d’asta dell’ 8,27%;

Constatato che, in seguito al limite della quantità di acqua da prelevare a scopi idroelettrici stabilito in concessione ed al limite di produttività della centrale per accesso diretto, l’unico realmente concretizzabile visto l’andamento del contatore FER e dei Registri GSE, stabilito per l’accesso agli incentivi in 99,82 KW,  in seguito all’esigenza di provvedere ad una modifica dell’edifico della centrale idroelettrica anche al fine di poter garantire una fornitura continua dell’acqua potabile al centro abitato di Cagnò anche durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’edificio della centrale vera e propria ed in seguito alla leggera modifica del tracciato di posa della tubature, è necessario provvedere all’esecuzione di una variante al progetto che è stata approvata con deliberazione giuntale n. 56/2015 nell’importo complessivo di euro 1.100.00,00 di cui euro 775.611,08 per lavori a base d’asta ed euro 334.388,92 per somme a disposizione. 

Constatato che i lavori a base d’asta necessari per mettere in esercizio la centrale si sono conclusi il  19.10.2015 ad esclusione di alcuni lavori di corredo di minore entità e la centrale ha iniziato a produrre energia idroelettrica il 15.12.2016 entrando in esercizio ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 06.07.2012 rispettando la scadenza necessaria per ottenere la contribuzione europea dei certificati verdi.

Vista la relazione di variante predisposta dalla Direzione dei lavori in data 19.05.2016 con la quale veniva utilizzato parte del  ribasso sui lavori a base d’asta e le minori spese per la realizzazione dell’opera per l’importo di euro 22.450,00 al fine di poter realizzare piccoli interventi di minore entità ma utili ed opportuni per completare l’opera da affidarsi come lavori in economia tra le somme a disposizione dell’Amministrazione tra i quali  la tinteggiatura delle pareti esterne della  centrale, la posa di un cavo schermato flessibile di collegamento dell’idrometro aggiunto successivamente dai servizi competenti della PAT e la realizzazione nel locale centrale dell’automazione con telecontrollo dell’impianto di pompaggio a servizio dell’acquedotto di Cagnò e per la realizzazione di alcune spese impreviste come lo smaltimento in discarica di numerosi pali della luce in c.l.s. trovati durante gli scavi 
Constatata l’opportunità di utilizzare le risorse avanzate per la realizzazione dell’opera principale anche per la realizzazione di parte di un’opera come l’automazione con telecontrollo dell’impianto di pompaggio prevista nel progetto gestionale per lo sviluppo sostenibile concordato con L’APPA e gli altri servizi provinciali competenti adempiendo così all’obbligo di reinvestimento degli utili in opere di miglioramento ambientale 

Considerata l’esigenza di procedere con urgenza nell’esecuzione di tali lavori in economia al fine di concludere l’iter amministrativo ed approvare la contabilità finale complessiva dell’opera
Constatata l’opportunità di affidare tali lavori in economia alla ditta B.M. esecutrice dei lavori a base d’asta in quanto è disponibile ad eseguirli immediatamente ed al fine di avere un unico responsabile della corretta esecuzione dell’opera 
Visto il preventivo di spesa per l’esecuzione di tali lavori in economia presentato dalla ditta BM di Cimego in data 19.05.2016   
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 3/L; 

Visto lo  Statuto comunale;

Con voti unanimi legalmente resi,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la perizia di variante dei lavori di “Realizzazione centrale idroelettrica sul torrente Pescara” predisposta dalla D.L. in data 19 maggio 2106 nell’importo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui euro 775.611,08  per lavori a base d’asta ed euro 324.388,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. Di affidare i lavori in economia per l’importo di euro 22.450,00 alla ditta BM di Cimego. Cig n. Z5E19FC0AB
3. Di prendere atto che con l’approvazione di tale perizia di variante non vi è alcun aumento del costo complessivo  dell’opera e dei lavori a base d’asta.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
· opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1, e ss.mm.;

· ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n. 1034, od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

[image: image2.png]


Il sottofirmato, ai sensi dell’art. 81, comma 16, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile ed attesta inoltre la copertura finanziaria ai sensi dei commi 27 e 29 dell’art. 17 della L.R. 23.10.1998, n. 10.

Cagnò, lì      19 maggio 2016

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Corrà Francesca

Il sottofirmato Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 81, comma 16, punti 1 e 2 del D.P.R.eg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto.

Cagnò, lì     19 maggio 2016




        

IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

      IL SINDACO 





   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dalpiaz Ivan 

           f.to Covi dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cagnò, lì    24 maggio 2016








  IL SEGRETARIO COMUNALE

Covi dott. Luciano

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 79, secondo comma, D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell’art. 79, secondo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
Cagnò, lì   24 maggio 2016                                                                     IL SINDACO

f.to Dalpiaz Ivan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, verrà pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per rimanervi affissa 10 giorni consecutivi.
Comunale
Cagnò, lì    19 maggio 2016
      IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Covi dott. Luciano


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
                                                                                                               Il Segretario Comunale
Cagnò, lì 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Covi dott. Luciano
� EMBED PBrush  ���





PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE




















PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA




















_971847036

